PHÂN CHIA TASK DỰ ÁN — HỆ THỐNG BÁN HÀNG (Spring Boot + Thymeleaf)

Stack: Spring Boot, Thymeleaf, Bootstrap, JPA, SQL Server/MySQL/PostgreSQL, WebSocket, JWT, Cloudinary

QUY ƯỚC CHUNG (làm trước khi tách việc — Tuần 0)

| Việc | Người phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Khởi tạo repo Git, cấu trúc package theo domain (user, product, order, chatbot, common) | Người 1 | Cả nhóm cùng push nhánh riêng, merge vào dev |
| Thiết kế ERD & tạo entity chính: User, Role, Category, Product, Cart, CartItem, Order, OrderDetail | Cả 3 cùng review, Người 1 chốt | Ai đụng bảng nào thì chỉ sửa field liên quan module mình |
| Base layout Thymeleaf (layout.html, navbar, footer, sidebar admin) dùng fragment | Người 2 | Tái sử dụng cho cả 3 |
| Cấu hình Spring Security + JWT filter khung sườn | Người 1 | Người 2, 3 chỉ cần @PreAuthorize theo role |
| Cấu hình Cloudinary (API key, service upload dùng chung) | Người 2 | Tạo CloudinaryService để người khác dùng lại nếu cần |
| Cấu hình WebSocket (WebSocketConfig, endpoint /ws) | Người 3 | Dùng cho chatbot + thông báo đơn hàng |
| Naming convention API: /api/v1/... cho REST (AJAX), route thường cho Thymeleaf render | Cả nhóm thống nhất | Tránh xung đột route |

NGƯỜI 1 — Auth, Phân quyền & Quản lý người dùng (2.75đ)

Entity phụ trách

User, Role (liên kết Order để lấy thông tin nhưng không sửa entity Order)

Task chi tiết

A. Đăng ký / Đăng nhập / Đăng xuất / Quên mật khẩu (User)

- Trang đăng ký (Thymeleaf form) + validate dữ liệu (email, sđt, mật khẩu) — không cho trùng email/username

- Mã hoá mật khẩu (BCrypt), lưu DB

- Trang đăng nhập → sinh JWT, lưu vào cookie HttpOnly

- Chức năng đăng xuất (xoá cookie/token)

- Quên mật khẩu: gửi email reset (hoặc OTP) + trang đặt lại mật khẩu

B. Authorization 6. Cấu hình Spring Security: route /admin/** chỉ role ADMIN, /user/** cần đăng nhập 7. JWT filter kiểm tra token mỗi request, xử lý token hết hạn

C. Quản lý người dùng (Admin) 8. Trang danh sách user: tìm kiếm theo tên/email, phân trang 9. Tạo user mới (admin tạo) 10. Cập nhật thông tin user 11. Khóa / mở khóa / xóa user

Checklist điểm

- Đăng ký (0.5) [ ] Đăng nhập/xuất (0.5) [ ] Quên mật khẩu (0.5)

- Quản lý người dùng (1.0) [ ] Authorization (0.25)

NGƯỜI 2 — Danh mục & Sản phẩm (3.25đ)

Entity phụ trách

Category, Product (liên kết CartItem, OrderDetail — chỉ đọc, không sửa)

Task chi tiết

A. Quản lý danh mục (Admin)

- CRUD danh mục sản phẩm (thêm/sửa/xóa)

- Trang danh sách danh mục: tìm kiếm + phân trang

B. Quản lý sản phẩm (Admin) 3. Thêm sản phẩm: form có upload ảnh → tích hợp Cloudinary 4. Sửa sản phẩm (kèm đổi ảnh nếu cần) 5. Xóa sản phẩm (soft-delete nếu sản phẩm đã có trong đơn hàng, tránh vỡ dữ liệu) 6. Trang danh sách sản phẩm admin: tìm kiếm + phân trang

C. Xem sản phẩm (User) 7. Trang danh sách sản phẩm: hiển thị, tìm kiếm theo tên, lọc theo danh mục 8. Phân trang danh sách sản phẩm 9. Trang chi tiết sản phẩm (ảnh, mô tả, giá, nút thêm vào giỏ)

Checklist điểm

- Quản lý danh mục (1.0) [ ] Quản lý sản phẩm (1.25)

- Danh sách/chi tiết sản phẩm User (1.0)

NGƯỜI 3 — Giỏ hàng, Đơn hàng, Thống kê & Chatbot (3.0đ)

Entity phụ trách

Cart, CartItem, Order, OrderDetail

Task chi tiết

A. Giỏ hàng (User)

- Thêm sản phẩm vào giỏ (AJAX, cập nhật số lượng real-time trên UI)

- Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ

- Xóa sản phẩm khỏi giỏ

B. Đặt hàng & lịch sử (User) 4. Trang checkout: chọn địa chỉ, xác nhận đơn → tạo Order + OrderDetail, trừ tồn kho 5. Trang lịch sử đơn hàng của user (xem danh sách đơn đã đặt + trạng thái)

C. Quản lý đơn hàng (Admin) 6. Danh sách đơn hàng: tìm kiếm (theo mã đơn/khách hàng), phân trang 7. Xem chi tiết đơn hàng 8. Đổi trạng thái đơn hàng (pending → confirmed → shipping → completed / cancelled)

- Chặn sửa/xóa khi đơn đã completed hoặc cancelled

D. Thống kê (Admin) 9. Tính doanh thu theo ngày/tháng (query tổng hợp từ Order) 10. Vẽ biểu đồ (Chart.js) doanh thu

E. Chatbot AI 11. Tích hợp chatbot (gợi ý: tư vấn sản phẩm theo nhu cầu, hoặc hướng dẫn đổi trả) 12. Giao diện chat widget (góc màn hình) — dùng WebSocket để nhắn tin real-time 13. (Bonus) Dùng WebSocket luôn để báo real-time cho user khi admin đổi trạng thái đơn hàng → cộng điểm "công nghệ mới"

Checklist điểm

- Giỏ hàng (0.75) [ ] Đặt hàng & lịch sử (0.75)

- Quản lý đơn hàng (0.75) [ ] Thống kê & biểu đồ (0.5)

- Chatbot AI (0.25)

VIỆC LÀM CHUNG Ở GIAI ĐOẠN CUỐI

| Việc | Ai làm |
| --- | --- |
| Gộp Script SQL tạo DB + insert dữ liệu mẫu (mỗi người viết phần bảng mình phụ trách rồi gộp) | Người 1 tổng hợp |
| Kiểm thử tích hợp toàn hệ thống (luồng: đăng ký → mua hàng → admin xử lý đơn) | Cả 3 |
| Responsive UI, đồng bộ giao diện Bootstrap giữa các trang | Người 2 rà soát chung |
| Chuẩn bị slide thuyết trình + phân công demo | Cả 3 |
| Deploy (Docker nếu muốn cộng điểm công nghệ mới) | Người phù hợp nhất về DevOps trong nhóm |

GỢI Ý LỊCH LÀM VIỆC (4 tuần)

- Tuần 1: Setup chung (Tuần 0) + mỗi người dựng entity, repository, service cơ bản cho module mình

- Tuần 2: Hoàn thành CRUD + giao diện cơ bản từng module, bắt đầu tích hợp JWT/Security xuyên suốt

- Tuần 3: Hoàn thiện tính năng nâng cao (Cloudinary, WebSocket, Chatbot, thống kê), review chéo code

- Tuần 4: Test tích hợp, sửa lỗi, viết SQL script dữ liệu mẫu, chuẩn bị deploy + slide thuyết trình

- # ==========================================================

- # CẤU HÌNH BIẾN MÔI TRƯỜNG (.env) - SHOPTECH

- # ==========================================================

- # 1. Supabase Database Configuration

- # 1. Supabase Database Configuration

- SPRING_DATASOURCE_URL=jdbc:postgresql://aws-0-ap-southeast-1.pooler.supabase.com:6543/postgres?sslmode=require

- SPRING_DATASOURCE_USERNAME=postgres.dztrhopimqfdurmgzlpx

- SPRING_DATASOURCE_PASSWORD=Duyluan5906

- # 2. Cloudinary Configuration

- CLOUDINARY_CLOUD_NAME=fyybh8wr

- CLOUDINARY_API_KEY=754815673414692

- CLOUDINARY_API_SECRET=_UpA5eM2ICDZE3aouxAcCRqTs6A

- # 3. JWT Security Configuration (Đã xóa ngoặc kép ")

- JWT_SECRET=4MA4uk/7X6cj3d7DsvMovfaa4xMOwaiJiUmM0u42Vjk=

- JWT_EXPIRATION_MS=86400000

- JWT_VALIDITY_MINUTES=20

- # 4. Mail Configuration

- MAIL_HOST=smtp.gmail.com

- MAIL_PORT=587

- MAIL_USERNAME=duyluan5906@gmail.com

- MAIL_PASSWORD=roizorddevtpojgg

- MAIL_FROM=duyluan5906@gmail.com

- MAIL_SMTP_AUTH=true

- MAIL_STARTTLS=true

- # 5. App & Security Config

- COOKIE_SECURE=false

- APP_PUBLIC_BASE_URL=http://localhost:8080